### AI 기반 반려동물 행동 분석 서비스 기획서 (업데이트)

#### 1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: AI 기반 맞춤형 반려동물 행동 분석 및 관리 서비스

- 목적: AI 기술을 활용하여 강아지와 고양이의 행동을 분석하고, 문제 행동을 교정하며, 주인의 요구에 맞춘 맞춤형 피드백과 솔루션을 제공

- 대상: 강아지 및 고양이 주인, 반려동물 훈련사, 반려동물 행동 전문가

#### 2. 주요 기능

- 행동 인식 및 분석

  - 비디오 데이터 수집: 사용자가 업로드한 강아지 및 고양이 행동 영상을 기반으로 분석

  - AI 분석: 딥러닝 모델(CNN)을 활용하여 행동 패턴을 인식하고 분류

  - 행동 패턴 분석: 짖기, 꼬리 흔들기, 물어뜯기 등 강아지와 고양이의 다양한 행동을 실시간으로 분석

- 맞춤형 피드백 제공

  - 건강 상태 분석: 행동 데이터를 바탕으로 강아지와 고양이의 건강 상태를 모니터링

  - 문제 행동 교정: 과도한 짖기, 물어뜯기, 발톱 갈기 등의 문제 행동에 대한 교정 방법 제공

  - 훈련 프로그램 추천: 강아지와 고양이의 행동 특성에 맞춘 훈련 방법과 프로그램 제안

- 실시간 알림 및 기록 관리

  - 알림 시스템: 반려동물의 중요한 행동 변화나 문제 행동 발생 시 실시간 알림 제공

  - 기록 관리: 반려동물의 행동 및 건강 기록을 일목요연하게 관리

  - 펫 캠 연동: 펫 캠을 통해 실시간으로 반려동물의 상태를 모니터링하고, 문제가 생기면 보호자에게 즉시 알림을 보내는 기능 추가

  - 진단서 기록 분석: 반려동물이 진료를 받아서 받은 진단서나 의료 기록을 사진으로 업로드하면 AI가 이를 분석하여 데이터베이스에 저장하고, 필요한 경우 알림과 함께 적절한 조치를 제안

- 커뮤니티 및 전문가 상담

  - 사용자 커뮤니티: 반려동물 주인들 간의 정보 교류 및 문제 해결을 위한 커뮤니티 기능 제공

  - 전문가 상담: 반려동물 행동 전문가와의 실시간 상담 서비스 제공

#### 3. 시장 분석

AI 기반 반려동물 행동 분석 시장은 급속히 성장 중입니다. 2022년 펫 테크 시장 규모는 약 50억 달러였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 15%를 기록할 것으로 예상됩니다. AI 기술은 반려동물 건강 모니터링, 행동 분석, 가상 수의 상담 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다.

강아지와 고양이 주인들의 상당수가 AI를 통해 반려동물의 행동이나 건강 상태를 진단하며, 이는 신속한 결과와 비용 절감의 이점 덕분입니다. 또한, AI 기반 솔루션은 데이터 수집과 분석을 통해 지속적으로 정확도를 높이고 있습니다.

#### 4. 기술 스택

- 프론트엔드: React, Vue.js

- 백엔드: Node.js, Python (Django, Flask)

- 데이터베이스: MongoDB, PostgreSQL

- AI 모델: TensorFlow, PyTorch (딥러닝 모델)

- 클라우드 서비스: AWS, Google Cloud

#### 5. 기대 효과

- 반려동물 주인: 반려동물의 행동을 더 잘 이해하고, 효과적으로 관리할 수 있음

- 반려동물: 적절한 훈련과 관리로 인해 건강하고 행복한 생활을 영위

- 사회적 기여: 반려동물 관련 문제 해결 및 반려동물과의 조화로운 공존 촉진

#### 6. 구현 일정 (7주)

- 1주차: 시장 조사 및 요구사항 분석, 기획서 작성

- 2주차: 디자인 및 프론트엔드 개발 시작, AI 모델 학습 데이터 수집

- 3주차: 백엔드 개발 시작, AI 모델 학습 및 테스트

- 4주차: 프론트엔드와 백엔드 통합, 펫 캠 연동 개발 시작

- 5주차: 통합 테스트 및 디버깅, 사용자 피드백 수집

- 6주차: 베타 버전 출시, 피드백 반영 및 최종 개선

- 7주차: 공식 출시 및 마케팅 준비, 마케팅 캠페인 시작

#### 7. 마케팅 전략

- 온라인 마케팅: 소셜 미디어, 구글 애드워즈 등을 통한 홍보

- 파트너십: 반려동물 병원, 훈련소와의 협력

- 이벤트: 반려동물 관련 행사 참가 및 홍보 부스 운영

#### 8. 예산

- 개발 인력: 4명 (프론트엔드 1명, 백엔드 1명, 데이터 사이언티스트 1명, PM 1명)

- 기술 인프라: 서버, 클라우드 서비스 비용

- 마케팅 비용: 온라인 광고, 홍보 이벤트 비용

### 실시간 알림 및 기록 관리

알림 시스템:

- 실시간 알림: 반려동물의 행동 변화나 문제 행동 발생 시, 예를 들어 발작, 극심한 불안 등의 상황이 발생하면 보호자에게 즉시 알림을 보냅니다.

- 알림 예시: "반려동물이 발작을 일으키고 있습니다. 즉시 확인해주세요." 또는 "반려동물이 과도하게 짖고 있습니다. 문제가 있는지 확인해주세요."

기록 관리:

- 행동 및 건강 기록: 반려동물의 일상 행동, 건강 상태, 주기적인 검진 기록 등을 체계적으로 관리합니다.

- 데이터 시각화: 그래프와 차트를 통해 반려동물의 행동 패턴과 건강 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 시각화합니다.

- 펫 캠 연동: 펫 캠과 연동하여 반려동물의 실시간 영상을 모니터링하고, 녹화된 영상을 분석하여 문제가 발생했을 때 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.

- 진단서 기록 분석: 반려동물이 진료를 받아서 받은 진단서나 의료 기록을 사진으로 업로드하면 AI가 이를 분석하여 데이터베이스에 저장하고, 필요한 경우 알림과 함께 적절한 조치를 제안

이와 같은 기능은 강아지와 고양이 주인들이 반려동물의 건강과 안전을 더 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.